ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по соблюдению лицензионных условий лицензии ТАТ 02225 ВР в соответствии с действующим законодательством.

1. Виды оказываемых услуг

- Выполнить работы по внесению изменений в лицензию ТАТ 02225 ВР в части уменьшения объёма добычи технической воды менее 500 м3/сут., составлению и передачи учетной карточки буровой скважины на воду в ТФГИ по ПФО

- Разработка и согласование проекта геологоразведочных работ. Прохождение экспертизы проекта ГРР и ФГБУ «Росгеоэкспертиза»;

- Проведение геологоразведочных работ по разведке запасов подземных вод по промышленной категории «В» и составление отчета

- Прохождение государственной экспертизы и передача отчета в Татарстанский филиал ФГБУ «Росгеолфонд».

- Разработка и согласование технического проекта разработки Среднетанайкинского месторождения подземных вод.

2.  Стоимость оказания услуг составляет 1110000,0 руб в т.ч. НДС 20%

3.  Срок оказания услуг.

1 этап - до 01.12.2025 г. Выполнить работы по внесению изменений в лицензию ТАТ 02225 ВР в части уменьшения объёма добычи воды менее 500 м3/сут., составлению и передачи учетной карточки буровой скважины на воду в ТФГИ по ПФО,

-утверждение проектной документации на осуществление разведки месторождения(участка) подземных вод, получившей положительное заключение экспертизы, предусм. ст. 36.1 Закона РФ «О недрах»

2 этап до 01.11.2026г -. завершение разведки месторождения (участка) подземных технических вод, представление материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусм. Ст.29 Закона РФ «О недрах»

3 этап до 01.04.2027г. – срок утверждения технического проекта разработки месторождения (участка) технических подземных вод, согласованного в соответствии со ст.23.2 Закона РФ «О недрах»

3. Иные условия выполненных работ:

1.Оплата химических анализов воды, государственных пошлин и оплаты экспертиз производиться Заказчиком работ

4. Условия оплаты

Оплата производится поэтапно в соответствии с п.3 Технического Задания, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя услуг:

-Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 7 (семь) календарных дней с момента выставления счета и акта выполненных работ. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

Возможны иные условия оплаты по предложению Поставщика.

Требования к исполнителю: Наличие в штате исполнителя квалифицированных специалистов в области гидрогеологии, геологии и экологии.

Заказчик :

АО «Елабужское ПТС»

Исполнительный  директор-

Главный инженер

_____________/А.В. Кисмяков